## Slide 1
アーキテクチャレビュー 2025 Q3
負荷テスト結果に基づくスケーラビリティ課題の分析と改善案検討
作成日: 2025年10月15日 作成者: プラットフォームチーム ステータス: 検討中止（予算都合により延期）

## Slide 2
背景・課題の概要
+180%
QPS増加率（前年比）
需要急増中
4,200ms
P99レイテンシ @ 500接続
正常時の45倍
100接続
DBコネクションプール上限
3台のAPPで共有
2025年Q2に本番障害（検索APIの断続的タイムアウト）が発生
QPS増加傾向（前年比+180%）に対して現行モノリス構成では対応限界に到達
全APIが同一DBコネクションプールを共有しており、高負荷時にコネクション枯渇が発生
バッチ処理（夜間集計）とリアルタイムAPIが同一DBを競合使用しており干渉が常態化

## Slide 3
現行アーキテクチャ — ボトルネックの所在
Client ブラウザ / モバイルアプリ
▼
API Gateway
▼
Monolith App Server x3 水平スケール済み
▼
PostgreSQL シングルインスタンス ⚠ BOTTLENECK
全クエリがDBへ直接集中
コネクションプール上限100接続
3台のApp Serverで共有
バッチ処理とAPIが競合
高負荷時に枯渇→タイムアウト発生

## Slide 4
負荷テスト結果（2025年9月実施）
4,200ms
P99 @ 500接続
正常時の45倍
42%
エラー率 @ 800接続
実質サービス停止
94%
DBピークCPU使用率
警告閾値: 80%超
同時接続数 | P50 (ms) | P99 (ms) | エラー率 | 判定
100 | 85 | 210 | 0% | OK
300 | 140 | 980 | 0.2% | WARN
500 | 380 | 4,200 | 3.8% | ALERT
800 | TIMEOUT | TIMEOUT | 42% | DOWN

## Slide 5
改善案の比較検討
推奨
案1: Redis キャッシュ導入
対象: 検索・ランキングAPI
DB負荷 60〜70% 削減
工数: 3〜4週間
コスト: $150/月
費用対効果 最高
暫定
案2: Read Replica 追加
参照クエリをオフロード
CPU 94%→62% 改善実績あり
工数: 1〜2週間
コスト: $200/月
根本解決にならず
長期
案3: マイクロサービス分割
検索・ランキングを独立化
最も根本的な解決策
工数: 数ヶ月規模
移行コスト: 大
短期対応には不適
推奨: 案1（Redis）+ 案2（Read Replica）の組み合わせで段階的に対応

## Slide 6
結論 & 次期アクション
案1（Redis）+ 案3（SQS非同期化）の組み合わせを中長期推奨として記録。2026年Q1予算申請時に再提出予定。
>
DONE
Q4 2025
Read Replica
本番適用
>
NEXT
Q1 W1-2
Redis
設計・構築
>
NEXT
Q1 W3-4
キャッシュ層
実装・テスト
>
NEXT
Q1 W5
負荷テスト
再実施
NEXT
Q1 W6
本番デプロイ
監視強化
目標: P99レイテンシ 500ms以内（現行比 90% 改善）