## Slide 1
緊急対応
負荷テスト検知エラーを受けた
アーキテクチャ改善提案
同時接続500超でP99が5,400ms超過 — スケーラビリティ限界への対応策
対象: EM・CTOクラス 日付: 2026年3月4日 提案: プラットフォームチーム
CONFIDENTIAL — Internal Use Only

## Slide 2
課題の概要 — エラー発生の連鎖
5,400ms
P99レイテンシ @ 500接続
通常時120msの45倍
94%
DBピーク CPU使用率
警告閾値: 80%超
2件
問題エンドポイント数
検索API・ランキングAPI
1
API リクエスト急増 500+ 同時接続
▶
2
DB直接 クエリ集中 全API → 同一DB
▶
3
コネクション プール枯渇 上限100接続を突破
▶
4
タイムアウト 発生 P99 > 5,400ms
根本原因と背景
モノリシック構成で全APIが同一DBコネクションプールを同期共有（上限100接続）
バッチ処理（夜間集計）とリアルタイムAPIが同一DBを競合使用し干渉が常態化
2025年Q3レビュー（architecture-review-2025Q3）でも同課題を指摘済み → 予算都合で延期
本番トラフィックスパイク時に同現象が再現するリスクが極めて高い

## Slide 3
アーキテクチャ比較 — Before / After
BEFORE — 現行構成（問題あり）
AFTER — 改善後構成（案A）
VS
Client / API Gateway
▼
Monolith App Server ×3
▼
PostgreSQL
⚠ 単一インスタンス
全クエリがDBに直撃 → コネクション枯渇
Client / API Gateway
Monolith App Server ×3
▼
Redis
キャッシュ
SQS
非同期キュー
PostgreSQL（負荷最大70%削減）
DB負荷大幅軽減 → スケーラビリティ確保

## Slide 4
対応案の比較マトリクス
評価軸 | 案A: Redis + SQS（推奨） | 案B: Read Replica | 案C: マイクロサービス分割
DB負荷削減効果 | ◎ 最大70%削減 | ○ 約40%削減 | ◎ 根本解決
対応スピード | ○ 3〜4週間 | ◎ 1〜2週間 | × 数ヶ月以上
コスト | ○ $150/月 | △ $200/月 | △ 大規模改修費
スケーラビリティ | ◎ 将来拡張対応 | △ 書込みは限界 | ◎ 最高水準
リスク | ○ 低リスク | ○ 低リスク | △ 移行リスク大
総合評価 | ★★★ 採用推奨 | ★★ 暫定対応 | ★ 長期検討

## Slide 5
推奨案A — Redisキャッシュ + SQS非同期化
採用理由
改修範囲が限定的で本番影響を最小化できる
Redis は社内認証基盤で実績あり（共有インスタンス活用可）
読み取り系API（検索・ランキング）はキャッシュ効果が特に大きい
SQSでバッチ処理を非同期化しDB競合を根本排除
案Bとの組み合わせで段階的な移行が可能
期待効果: P99を 5,400ms → 500ms（90%改善）
改善後リクエストフロー
API Gateway / App Server
▼
Redis キャッシュ確認
CACHE HIT ▶
即レスポンス
（高速）
CACHE MISS ▼
PostgreSQL クエリ
▼
レスポンス返却 + Redis書込み（次回HIT化）
書込・集計系処理 → SQSキュー経由で非同期処理（DBへの直接書込み競合を排除）

## Slide 6
アクションプラン — 6週間実行計画
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Redis 設計・インフラ構築 インフラ + バックエンドチーム
W1〜W2
キャッシュ層 実装・単体テスト バックエンドチーム
W3〜W4
SQS非同期化 実装 バックエンドチーム
W3〜W5
ステージング 負荷テスト再実施 QA + インフラ
W5〜W5
本番デプロイ・監視強化 全チーム
W6〜W6
目標: P99レイテンシ 500ms以内（現行5,400msから 90%改善）— W5の負荷テストでGo/No-Go判断